Председателю комитета

жилищно-коммунального хозяйства и ТЭК Курской области

Шаталову С.В.

Уважаемый Сергей Васильевич!

Для осуществления функций Фонда, руководство Регионального оператора, распределив районы и города области, закрепило специалистов отдела капитального ремонта и технического контроля.

Постоянно происходит взаимодействие с главами администраций районов и муниципальных образований Курской области, по вопросу получения необходимых сведений о многоквартирных домах и собственниках помещений для осуществления начислений взносов на капитальный ремонт.

Для реализации краткосрочной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов и выполнения Закона Курской области № 63 «О выполнении организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» в г. Курске были проведены собрания с собственниками помещений МКД на которых рассматривались следующие вопросы:

- о принятии решения на проведение капитального ремонта (замены) лифтового оборудования;

- утверждение содержания и состава работ по замене лифтового оборудования;

- утверждение общей стоимости работ по замене лифтового оборудования.

По результатам собраний были сформированы протоколы очной и заочной формы голосования. Однако имеются дома, в которых голосование не состоялось ни по одной из предложенных форм:

- ул. Серёгина, д. 26

- ул. Серёгина, д. 26 А

- ул. Хуторская, д. 12 А

- ул. Ленина, д. 74

17.10.2014 на официальном сайте Регионального оператора будет размещена конкурсная документация на проведение капитального ремонта МКД по замене лифтового оборудования в количестве 57 лифтов на 17 МКД.

В адрес районных администраций были направлены письма по предоставлению сведений о собственниках помещений в МКД.

В период с 24.09.2014г по 25.09.2014г, согласно постановлению Администрации Курской области №314-па от 15.05.2014г, начальником отдела капитального ремонта - Чевычеловым Романом Дмитриевичем, совместно с сотрудниками ГЖИ и представителей органов местного самоуправления, было проведено обследование следующих домов:

г. Рыльск; ул. Карла Марка д.35, ул. Советская Площадь д.33.

г. Щигры; ул. Свердлова д.34, ул. Луначарского д.20, ул. Степная д.20.

По итогам обследования, данные многоквартирные дома будут включены в краткосрочную программу капитального ремонта.

Происходят изменения по выбору формирование фонда капитального ремонта МКД на специальном счете. На 15.10.2014г. имеется следующая информация:

Специальный счет Регионального оператора – 65 МКД.

Специальный счет ГЖИ – 199 МКД.

По результатам мониторинга и актам технического состояния МКД в региональную программу капитального ремонта были включены следующие многоквартирные дома:

г. Железногорск: ул. Ленина д.59; 59/2; 61; 63; 63/2; 64; 64/1; 64/2; 65; 65/2; 65/3; 67; 67/1; 69; 69/2; 69/3

г. Железногорск: ул. Детский переулок д.20

г. Железногорск: ул. Никитина д.13.

г. Железногорск: ул. Мира д.61/3

г. Железногорск: ул. Всесвятская д.2; 4/2; 4/3; 6

Касторенский район; пос. Новокасторное; ул. Железнодорожная д.13

Касторенский район; пос. Белогорье; д.32

Касторенский район; пос. Белогорье; д.33

Касторенский район; пос. Белогорье; д.34

Касторенский район; пос. Белогорье; д.35

Касторенский район; пос. Белогорье; д.49

Касторенский район; пос. Белогорье; д.50

Касторенский район; пос. Белогорье; д.51

Произошли изменения по площадям:

Железногорский район – 21 МКД

Касторенский район – 24 МКД

Курчатовский район – 1 МКД

Рыльский район – 1 МКД

Суджанский район – 1 МКД

Щигровский район – 1 МКД

Золотухинский район – 1 МКД

Беловский район – 4 МКД

Фатежский район – 2 МКД

Генеральный директор                                                                              В.Н. Бобрышев

Исп. Толубеев И.В.

Тел.51-29-78